HandPilot-Car Haftalık Rapor 2

12–18 Ekim 2026 · @Handpilot Car Ekibi

Ekip: Furkan Gül · Sibel Akardaş · Hazal Kanik · Sinem Bolat · Reyyan Ceyda Can · Recep Özkan · Sefa Eren Yalçın

## Haftanın özeti

Bu hafta yazılım ekibi veri toplama ve ilk model hattındaki çalışmaları yürüttü; elektrik ekibi ESP32 ile TB6612FNG motor sürücüsünün breadboard bağlantılarını kurdu. Devreyi henüz çalışır durumda doğrulayamadık: kullandığımız simülasyon uygulamalarında TB6612FNG bulunmuyor ve ESP32’ye kod yükleme denemesi bilgisayarımızda hata verdi. Sürücü ile araç motorlarının lehim bağlantıları ve başka bir ekip bilgisayarında kod yükleme denemesi sıradaki adımlarımız.

## Bu hafta yaptıklarımız

- Veri toplama: ekip üyelerinin her biri dört temel hareket için 300’er fotoğraf çekti; yaklaşık 8.400 görsel toplandı.

- Ek veri ve temizlik: yarı açık el, OK işareti, başparmak yukarı ve hareket geçişlerinden kişi başı 300 ek örnek toplandı. Hatalı kareler ayıklandı, sınıf/katılımcı dağılımı kaydedildi ve DATASET.md v1 hazırlandı.

- Model hazırlığı: görüntülerden 21 el noktası çıkarıldı, sınıflandırma özellikleri hesaplandı ve ilk sınıflandırıcı ile hareket kuralları hazırlandı. Model kişi bazında çapraz doğrulama ve karışıklık matrisiyle değerlendirildi; K1 ölçütleri incelendi.

- Kontrol ve kamera: sürüş durum makinesi geliştirildi, yedi zorunlu senaryo için birim testleri yazıldı. Kamera bileşeni hazırlandı ve 640×480 çözünürlükte en az 25 FPS hedefi için performans testi yapıldı.

- ESP32 ile TB6612FNG motor sürücüsünün breadboard bağlantıları kuruldu. Bağlantılar yapay zekâ desteğiyle hazırlandı; henüz motor testi yapılmadı.

- Kullandığımız simülasyon uygulamalarında TB6612FNG bulunmadığı için devreyi simülasyonda doğrulayamadık. Gerçek devre testinden önce motor sürücüsü ile araç motorlarının lehim bağlantıları tamamlanmalı.

- ESP32’ye test kodu yüklemek için Arduino IDE indirildi; kendi bilgisayarımızdaki yükleme denemesi hata verdi ve tamamlanmadı. Başka bir ekip bilgisayarında tekrar denenecek.

## Haftanın sayılarla özeti

| Gösterge | Durum |
| --- | --- |
| Veri toplama hedefi | 7 kişi × 4 sınıf × 300 fotoğraf = 8400 fotoğraf |
| Yazılım bileşenleri | Veri hazırlığı, özellik çıkarımı, sınıflandırma, değerlendirme, durum makinesi ve kamera |
| Breadboard bağlantısı | ESP32 ve TB6612FNG bağlantıları kuruldu |
| Simülasyon doğrulaması | Yapılamadı; kullanılan sürücü uygulamalarda yok |
| ESP32 kod yüklemesi | Tamamlanmadı; bilgisayarda hata alındı |
| Lehim işi | Motor sürücüsü ve araç motorlarının bağlantısı kaldı |
| Motor testi | Henüz yapılmadı |

## Karşılaşılan zorluklar ve sonraki adımlar

| Zorluk | Sonraki adım |
| --- | --- |
| TB6612FNG simülasyon uygulamalarında bulunmuyor; devrenin çalışması simülasyonda görülemiyor. | Breadboard bağlantılarını fiziksel devrede doğrulamak için önce ESP32’ye test kodu yükleyip motor sürücüsünü denemek. |
| Arduino IDE üzerinden kendi bilgisayarımızda ESP32’ye kod yükleme hata verdi. | Arduino IDE ve ESP32 kart ayarlarını ekipten başka bir bilgisayarda deneyip yükleme hatasını gidermek. |
| Motor sürücüsü ile araç motorlarının lehim bağlantıları tamamlanmadı. | Bağlantıları lehimleyip testten önce güç ve kablo bağlantılarını kontrol etmek. |

## Gelecek hafta 19–25 Ekim planı

Gelecek hafta donanım devresini kalıcı hale getirip firmware, motor ve bağlantı testlerini tamamlamayı hedefliyoruz:

- Güç devresini pil, sigorta, anahtar ve VM hattı üzerinden kurmak; kondansatörleri ve ortak GND bağlantısını tamamlamak.

- ESP32 ve TB6612FNG için header’ları pertinaksa lehimlemek; bağlantıları makaronla yalıtmak.

- ESP32 firmware’inde erişim noktası, ana sayfa ve komut/durdurma/durum uç noktalarını; PWM, watchdog ve açılış güvenliğini tamamlamak.

- MIN_PWM ölü bölgesini ölçmek ve aracın düz gitme dengesini ayarlamak.

- WiFi menzilini 5 metrede, ping süresini ve parazit etkisini test etmek.

- Laptop ile araç arasındaki arka plan komut gönderimini, heartbeat ve hata sayacını; klavyeyle sürüş ve kayıt işlevlerini hazırlamak.

- Araç bağlı olmadan canlı tanıma denemeleri yapmak: K2 kapsamında her hareket için 10 deneme.

- K1 ölçütü karşılanmadıysa ek veri toplamak ve modeli yeniden eğitmek.